Контрольно-счетная палата

городского округа Серебряные Пруды

Московской области

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

09 января 2020 г.

«Проверка исполнения законодательства о контрактной системе администрацией городского округа Серебряные Пруды Московской области, при заключении и исполнении муниципальных контрактов от 30.07.2019 №3507600024019000113, от 20.06.2019 №3507600024019000094, от 20.06.2019 №3507600024019000101, с ООО «Воздвижение»

(наименование контрольного мероприятия)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.13.4 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Московской области на 2019 год.

Объект контрольного мероприятия:

- Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области

Проверяемый период деятельности: текущий период 2019 года.

Срок проведения контрольного мероприятия с 23 по 30 декабря 2019 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

При проверке формирования начальной максимальной цены контрактов установлено следующее:

В соответствии с п.9 ст. 22. Федерального закона №44-ФЗ начальная (максимальная) цена контрактов реестровые номера, которых №3507600024019000113, №3507600024019000094, №3507600024019000101, определялась и обосновывалась Заказчиком посредством применения проектно-сметного метода.

При проверке выбора способа закупок и проведения конкурентных процедур установлено следующее:

По Муниципальному контракту от 30 июля 2019 года № 0848600007419000212 (реестровый номер контракта № 3507600024019000113)  Заказчиком в соответствии с извещением о проведении электронного аукциона от 28.06.2019 №0848600007419000212 проводился электронный аукцион. Конкурентная процедура выбрана Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

Согласно протоколу от 15.07.2019 поступила одна заявка от 14.07.2019 №105481760 от ООО «Воздвижение», которая по решению аукционной комиссии признана соответствующей требованиям.

Муниципальный контракт №0848600007419000212  заключен 30 июля 2019 года на сумму 42 401 668, 19 рублей.

По Муниципальному контракту от 20 июня 2019 года № 0848600007419000159 (реестровый номер контракта № 3507600024019000094) Заказчиком в соответствии с извещением о проведении электронного аукциона от 14.05.2019 №0848600007419000159 проводился электронный аукцион. Конкурентная процедура выбрана Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

По результатам аукциона 03.06.2019 составлен протокол подведения итогов электронного аукциона. Из протокола следует, что заявка №105172330 подана ООО «Воздвижение» первой. Соответственно муниципальный контракт № 0848600007419000159 заключен 20 июня 2019 с ООО «Воздвижение».

Информация по муниципальному контракту от 20.06.2019 № 0848600007419000159 размещена в ЕИС 26.06.2019, т.е. без нарушений.

По Муниципальному контракту от 20 июня 2019 года № 0848600007419000160 (реестровый номер контракта №3507600024019000101) Заказчиком в соответствии с извещением о проведении электронного аукциона от 22.05.2019 № 0848600007419000160 проводился электронный аукцион. Конкурентная процедура выбрана Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

По результатам аукциона 10.06.2019 составлен протокол подведения итогов электронного аукциона. Из протокола следует, что заявка №105239677 поданная ООО «Воздвижение» соответствует требованиям Федерального закона №44-ФЗ и документации об электронном аукционе. Муниципальный контракт № 0848600007419000160 20 июня 2019 заключен с ООО «Воздвижение».

Информация по муниципальному контракту от 20.06.2019 № 0848600007419000160 должна быть размещена в ЕИС до 28.06.2019, однако информация размещена только 05.07.2019, т.е. срок нарушен на 6 рабочих дней. По данному нарушению информация направлена ранее в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

При  проверке исполнения контрактов, контроля со стороны Заказчика и оплаты выполненных работ, в том числе законности перечисления и размеров авансовых платежей установлено следующее:

При проверке исполнения Муниципального контракта 30.07.2019 № 0848600007419000212 (реестровый номер контракта № 3507600024019000113) установлено следующее:

В соответствии с п.8.3. Контракта экспертиза проводится Заказчиком своими силами. Срок проведения экспертизы выполненных работ и оформления итогового документа по её результатам составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня назначения такой экспертизы.

По результатам проведенной экспертизы составлялись Акты-заключения приемки выполненных работ по объекту, в которых отражено, что комиссия производила приемку выполненных работ ООО «Воздвижение» за каждый период, согласно Актам выполненных работ (КС-2) в которых отражено, что отступления от утвержденного проекта отсутствуют.

Также Заказчиком заключен муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский муниципальный район, р.п. Серебряные Пруды, ул. Большая Луговая».

Срок окончания выполнения работ подрядчиком не позднее 30.11.2019.

В ПИК ЕАСУЗ размещены Акты о приемке выполненных работ (Форма КС-2) .

В нарушение п.8.1, раздела 18, приложения №3 Контракта Подрядчик несвоевременно разместил Акты (КС-2) с № 1 по № 30, в ПИК ЕАСУЗ.

Администрацией были выставлены претензии от 08.08.2019 №4815, от 04.09.2019 №5395, от 07.10.2019 №6074/1, от 19.12.2019 №;7879 в адрес ООО «Воздвижение».

Данные сведения о начале ведения претензионной работы по муниципальному контракту в ПИК ЕАСУЗ Администрацией не размещены, чем нарушены положения раздела 18 Контракта.

В нарушение раздела 18 Контракта Администрация не разместила сведения о начале ведения претензионной работы по муниципальному контракту в ПИК ЕАСУЗ.

Оплата Подрядчику произведена платежными  поручениями. Срок оплаты за периоды с 1 по 4 не нарушен.

За 5 период за счет бюджета Московской области оплата не размещена В ПИК ЕАСУЗ.

Авансовых платежей по условиям Контракта не предусмотрено, фактически не перечислялось.

При проверке исполнения Муниципального контракта от 20.06.2019 № 0848600007419000159 (реестровый номер контракта № 3507600024019000094) установлено следующее:

Условия контракта в части обязательств Подрядчика, в части срока выполнения работ исполнены с нарушением.

В связи с просрочкой Подрядчиком исполнения обязательств, согласно п. 7.3.2. контракта Администрацией выставлена Претензия, за период с 01.10.2019 по 28.11.2019. Подрядчиком платежным поручением от 28.11.19 №1276 оплачена неустойка.

В соответствии с п.4.7. Муниципального контракта Заказчиком проведена экспертиза в соответствие с заключенным муниципальным контрактом от 16.07.2019 №776283 на строительный контроль за выполнением работ. Исполнителем было составлено Экспертное заключение от 28.11.2019 №55, о соответствии результатов выполненных работ условиям контракта, и дана рекомендация оплатить согласно предоставленным актам о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

Оплата Подрядчику произведена без нарушения срока.

Авансовых платежей по условиям Контракта не предусмотрено, фактически не перечислялось.

При проверке исполнения Муниципального контракта от 20.06.2019 № 0848600007419000160 (реестровый номер контракта №3507600024019000101) установлено следующее:

Условия контракта в части обязательств Подрядчика, в части срока выполнения работ исполнены с нарушением.

В связи с просрочкой Подрядчиком исполнения обязательств, согласно п. 7.3.2. контракта Администрацией выставлена Претензия. Подрядчиком оплачена неустойка.

Заказчиком проведена экспертиза в соответствие с заключенным муниципальным контрактом на строительный контроль за выполнением работ. Исполнителем было составлено Экспертное заключение 28.11.2019 №54 о соответствии результатов выполненных работ условиям контракта, и дана рекомендация оплатить согласно предоставленным актам о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

Оплата Подрядчику произведена без нарушения срока.

Авансовых платежей по условиям Контракта не предусмотрено, фактически не перечислялось.

Обмер не проводился и качество материалов, использованных при выполнении работ, установленным требованиям не проверялось.

Председатель
контрольно-счетной палаты
городского округа							    Л.Н. Глобенко