Контрольно-счетная палата

городского округа Серебряные Пруды

Московской области

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка исполнения законодательства о контрактной системе при заключении  и исполнении муниципальных контрактов в 2022 году»

01 июля 2022 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.9.2 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Московской области на 2022 год, в соответствие с Поручением Совета депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области от 20.06.2022 №1013 на проведение внеплановой проверки, в соответствии с Поручением о проведении проверки, Прокурора района Прокуратуры Серебряно-Прудского района Московской области, от 17.06.2022 № Исорг-20460041-50-22/-20460041.

Объект (объекты) контрольного мероприятия:

- Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области

- Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области

Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с 20 июня по 01 июля 2022 года

Проверяемый период деятельности: 2022 год

При проверке:

1. Муниципального контракта 0848600007422000004 (реестровый номер контракта 3507600024022000012) на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений от 04.03.2022 на сумму 1 491 666,00 рублей. Заказчиком по Контракту является Администрация. Поставщик – ООО «РП-Строй».

При проверке заключенного муниципального контракта выявлено:

В нарушение п.1 ч.13 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ пункт 2.4  Муниципального контракта от 04.03.2022 №0848600007422000004 и Приложение №3 к данному Контракту противоречат друг другу, а именно в Приложением №3 к Контракту по окончанию исполнения обязательств Поставщик в течение 10 рабочих дней подписывает Акт приема – передачи Жилого помещения (далее – Акт), а также Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015г. №ММВ-7-10/552@ (далее – Акт УПД), в свою очередь в п.2.4 Контракта установлен срок загрузки Актов 3 рабочих дня.

2. Муниципального контракта № 0848600007422000002 (реестровый номер контракта 3507600024022000011) на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений от 02.03.2022 на сумму 1 349 279,70 рублей. Заказчиком по Контракту является Администрация. Поставщик – Сибель Ольга Владимировна.

При проверке заключенного муниципального контракта выявлено:

В нарушение п.1 ч.13 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ пункт 2.4  Муниципального контракта от 02.03.2022 №0848600007422000002 (реестровый номер контракта 3507600024022000011) и Приложение №3 к данному Контракту противоречат друг другу, а именно в Приложением №3 к Контракту по окончанию исполнения обязательств Поставщик в течение 10 рабочих дней подписывает Акт приема – передачи Жилого помещения (далее – Акт), а также Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015г. №ММВ-7-10/552@ (далее – Акт УПД), в свою очередь в п.2.4 Контракта установлен срок загрузки Акта 3 рабочих дня.

3. Муниципального контракта № 0848600007422000007 (реестровый номер контракта 3507600024022000014) на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений от 05.03.2022 на сумму 1 491 666,00 рублей. Заказчиком по Контракту является Администрация. Поставщик – ООО «РП-Строй».

При проверке заключенного муниципального контракта выявлено:

В нарушение п.1 ч.13 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ пункт 2.4  Муниципального контракта от 05.03.2022 №0848600007422000007 (реестровый номер контракта 3507600024022000014) и Приложение №3 к данному Контракту противоречат друг другу, а именно в Приложением №3 к Контракту по окончанию исполнения обязательств Поставщик в течение 10 рабочих дней подписывает Акт приема – передачи Жилого помещения (далее – Акт), а также Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015г. №ММВ-7-10/552@ (далее – Акт УПД), в свою очередь в п.2.4 Контракта установлен срок загрузки Акта 3 рабочих дня.

4. Муниципального контракта № 0848600007422000011 (реестровый номер контракта 3507600024022000015) на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений от 09.03.2022 на сумму 1 491 666,00 рублей. Заказчиком по Контракту является Администрация. Поставщик – ООО «РП-Строй».

При проверке заключенного муниципального контракта выявлено:

В нарушение п.1 ч.13 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ пункт 2.4  Муниципального контракта от 09.03.2022 №0848600007422000011 (реестровый номер контракта 3507600024022000015) и Приложение №3 к данному Контракту противоречат друг другу, а именно в Приложением №3 к Контракту по окончанию исполнения обязательств Поставщик в течение 10 рабочих дней подписывает Акт приема – передачи Жилого помещения (далее – Акт), а также Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015г. №ММВ-7-10/552@ (далее – Акт УПД), в свою очередь в п.2.4 Контракта установлен срок загрузки Акта 3 рабочих.

5. Муниципального контракта № 0848600007422000370 (реестровый номер контракта 3507600024022000012) на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и экспертизе сметной документации на благоустройство сквера  им. Ленина по адресу: Московская область, городской округ Серебряные Пруды,  р.п. Серебряные Пруды, пл. Советская от 12.01.2022 на сумму 2 400 000,00 рублей. Заказчиком по Контракту является Администрация. Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Сити Проект».

При проверке заключенного муниципального контракта выявлено:

В преамбуле муниципального контракта содержится дата 12.01.2021, что является технической ошибкой (опечаткой). Фактическая дата договора 12.01.2022.

### В нарушение ч.7 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ и п.38 «Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) расчет пеней за просрочку исполнения обязательств по Муниципальному контракту № 0848600007422000370 за 27 февраля 2022 года произведен с использованием ключевой ставка Центрального банка Российской Федерации не на дату оплаты.

### 6. Муниципального контракта № 0148200005422000106 (реестровый номер контракта 3507600024022000026) на Выполнение работ по объекту: «Строительство  ВЗУ c установкой станции обезжелезивания в с. Мочилы г. о. Серебряные Пруды Московской области» от 28.03.2022 на сумму 63 508 281,22 рубль. Заказчиком по Контракту является Администрация. Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройИнвест».

При проверке заключенного муниципального контракта выявлено.

В нарушение ч. 13 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, Письма Минфина России от 23.01.2020 № 24-03-07/3717 и пункта 4.18 Контракта от 28.03.2022 № 0148200005422000106 (реестровый номер контракта  3507600024022000026) произведен авансовый платеж платежным поручением от 05.04.2022 №914 в размере более 10% лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации.

В нарушение ч. 13 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, Письма Минфина России от 23.01.2020 № 24-03-07/3717  и пункта 4.18 Контракта от 28.03.2022 № 0148200005422000106 (реестровый номер контракта  3507600024022000026) произведен авансовый платеж платежным поручением от 09.06.2022 №1873 в размере более 30% лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации. С учетом ранее произведенной оплаты.

Срок окончания выполнения этапов по Муниципальному контракту не наступил.

7. Муниципального контракта № 019331-22 (реестровый номер контракта 3507600024022000028) на проведение строительного контроля по объекту: «Строительство  ВЗУ c установкой станции обезжелезивания в с. Мочилы г. о. Серебряные Пруды Московской области» от 29.03.2022 на сумму 1 404 280,51 рублей. Заказчиком по Контракту является Администрация. Исполнитель – Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный центр строительного контроля».

Оплата произведена платежным поручением от 20.05.2022 №1570 в размере 175 535,07 рублей и платежным поручением от 10.06.2022 №1841 в размере 175 535,07 рублей, то есть оплата произведена без нарушения сроков. Информация об исполнении контракта размещена своевременно

При проверке заключенного муниципального контракта нарушений не установлено.

8.Муниципального контракта № 0148200005422000081001 (реестровый номер контракта  3507600019022000001) Шифр: 46-2022-нр5169 Поставка учебного оборудования и цифровых лабораторий в рамках реализации мероприятий создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах от 23.03.2022 на сумму 2 430 786,60 рубля. Заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом» Просвещение-регион».

При проверке заключенного муниципального контракта выявлено:

В нарушение ч. 2 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ и п. 3.4.5. приложения №5 к Контракту № 0148200005422000081001 от 23.03.2022 в ПИК ЕАСУЗ прикреплен скан-образ Акта УПД незаполненный Грузополучателем.

По результатам контрольного мероприятия Предписания, Представления не выдавались. Протоколы об административных правонарушениях не составлялись.

По выявленным нарушениям материалы направлены на рассмотрение и принятия мер реагирования в прокуратуру Серебряно-Прудского района.