Контрольно-счетная палата

городского округа Серебряные Пруды

Московской области

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка исполнения законодательства о контрактной системе при заключении  и исполнении муниципального контракта от 22.02.2022 №0148200005421001022»

31 марта 2023 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.9.6 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Московской области на 2022 год и пункт 2.9.1 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Московской области на 2023 год, в соответствие с Поручением Совета депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области от 27.10.2022 №1040 на проведение внеплановой проверки в соответствии с Поручением о проведении проверки Прокурора района Прокуратуры Серебряно-Прудского района Московской области от 24.10.2022 №Исорг-20460041-106-22/-20460041.

Объект (объекты) контрольного мероприятия:

- Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области

Проверяемый период деятельности: 2022 год и текущий период 2023 года

Объем проверенных средств 110 475 556,77 рублей.

При проверке  исполнения законодательства о контрактной системе при заключении  и исполнении муниципального контракта от 22.02.2022 №0148200005421001022: установлено:

Муниципальный контракт № 0148200005421001022 (реестровый номер контракта 3507600024022000009) «Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: МОУ «Узуновская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Серебряные Пруды, с. Узуново, мкрн. Северный, д.13 (ПИР и СМР)» от 22.02.2022 заключен на сумму 110 475 556,77 рублей. Заказчиком по Контракту является Администрация. Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛДИНГ СТРОЙ ПРОЕКТ».  Срок исполнения контракта с 22.02.2022 по 31.12.2022, выявлено:

## В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик не направил в ЕИС информацию о дополнительном соглашении от 22.07.2022 №б/н.

## В нарушение п.2 ч.6 ст. 96  Федерального закона №44-ФЗ Заказчиком при заключении  дополнительного соглашения  от 14.06.2022 №б/н не вносятся изменения в п.9.1 Муниципального контракта.

## В нарушение п. 2 и п. 3 ч. 1.3. ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ Заказчиком внесено изменение 14.06.2022  в Муниципальный контракт от 22.02.2022 №0148200005421001022 (реестровый номер контракта 3507600024022000009), в части увеличения размера аванса до 46,13% от СМР,  при отсутствии полного обеспечения исполнения контракта.

## В нарушение ст. 42 Федерального закона №44-ФЗ при формировании извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме №0148200005421001022 обосновании НМЦК и проект Муниципального контракта противоречат друг другу в части изменения цены контракта.

## В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик не направил в ЕИС информацию о дополнительных соглашениях от 15.11.2022 №б/н, 07.12.2022№б/н.

## В нарушение ч.7 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ и п.38 «Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) расчет пеней за просрочку исполнения обязательств по Муниципальному контракту за период с 03.06.2022 по 13.06.2022 года произведен с использованием ключевой ставка Центрального банка Российской Федерации не на дату оплаты.

## В нарушение ст.94 Федерального закона №44-ФЗ и пункта 4.4.9 Муниципальный контракт от 22.02.2022 №0148200005421001022 (реестровый номер контракта 3507600024022000009) в редакции дополнительного соглашения от 03.10.2022 произведена оплата этапа 3.1. без вычета авансового платежа в размере 8 897 155,75 рублей.

## В нарушение Приложения №2 к Распоряжению о создании приемочной комиссии от 20.07.2021 №516-р в экспертных заключениях от 20.07.2022, от 05.08.2022,от 04.10.2022 и  от 18.11.2022 указано должностное лицо председателем комиссии, которое является заместителем председателя комиссии.

## В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик направил в ЕИС информацию об: Акте и КС-2 с нарушением установленного срока.

## В нарушение Приложения №2 к муниципальному контракту № 0148200005421001022 от 22.02.2022 Заказчиком нарушены в ПИК ЕАСУЗ сроки размещения документации, предусмотренной Контрактом.

## В нарушение ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ и Приложения №2 к муниципальному контракту № 0148200005421001022 от 22.02.2022 Подрядчик приступил к строительно-монтажным работам до окончания работ по разработке проектной документации для проведения капитального ремонта.

## По результатам контрольного мероприятия Предписания, Представления не выдавались. Протоколы об административных правонарушениях не составлялись.

По выявленным нарушениям материалы направлены на рассмотрение и принятия мер реагирования в прокуратуру Серебряно-Прудского района.